DIPLOMADO EN FORMULACIÓN EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS CERREJÓN

El diplomado tendrá una duración de 90 horas y se enfocará en competencias técnicas, de liderazgo y estratégicas según el estándar de proyectos PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI. Cada módulo será de 10 horas y se dictará durante un fin de semana Viernes 5 a 9, Sábado 7 a 1pm. Empieza Octubre 21.

| Módulo | Contenido | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 21 y 22 de Octubre | - Presentación del Diplomado - Introducción a la gestión de proyectos - Características, diferencias con portafolio, programa - Alineación estratégica - La Oficina de proyectos: PMO - El rol del gerente de proyecto - El ciclo de vida del proyecto - Stakeholders (grupos de interés) del proyecto - La triple restricción - Estándares de la Gerencia de Proyectos- PMBOK- metodologías ágiles - Areas de Conocimiento y Grupos de Procesos (PMBOKv6) Proceso de inicio: - Acta de constitución del proyecto - Identificar a los Interesados | Sara Caicedo |
| 2 18 y 19 de Noviembre | - Ciclo de Vida de los proyectos de Inversión - Identificación de Proyectos: Marco Lógico - Formulación y Evaluación de Proyectos - Definición del Proyecto - Estudio de Mercado - Estudio Técnico y la Organización - Evaluación Financiera de Proyectos (parte 1) | Sara Caicedo |
| 3 2 y 3 de Diciembre | Proceso de Planeación - Definir el alcance - EDT- Estructura de Desglose de Trabajo - Planeación del tiempo - Método de diagrama de dependencia (MPD) - Ruta Crítica - Diagrama de Gantt | Jaime Arboleda |
| 4 20 y 21 de Enero | Proceso de Planeación - Planeación del Costo - Costeo y Presupuestación - Gestión del Riesgo (reservas, EMV) - Acortamiento (Crashing) - Evaluación del Desempeño (método del valor ganado) - Control de avance del caso práctico | Jaime Arboleda |
| 5 3 y 4 de febrero | - Modelación del Proyecto en MSProject | Jaime Arboleda |
| 6 2 y 4 de marzo | Gestión de RRHH Inteligencia emocional Planeación y uso efectivo del tiempo Competencias de liderazgo: - Conformación y desarrollo de equipos de alto desempeño - Empoderamiento | Eleonora Enciso |
| 7 17 y 18 de marzo | - Formulación y Evaluación de Proyectos: Evaluación Financiera, Ambiental y Social - Gestión de Calidad - Gestión de las compras - Seguimiento a los proyectos | Sara Caicedo |
| 8 | Gestión de Comunicaciones y Stakeholders - Manejo de Conflictos - Negociación - Manejo del Cambio - Comunicación asertiva con stakeholders | Eleonora Enciso |
| 9 | Presentación final de los proyectos La ética en los proyectos Lecciones aprendidas de la Gerencia de Proyectos | Sara Caicedo |